|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rooping-(001) : 2015-07-17(FRI)** | | | |
| **TIME SCHEDULE** | **TO DO LIST & RESPONSIBILITY** | **TASK** | **CHK** |
| **09:30 ~ 11:00** | **장재영 : UI 화면 설계 4장 (App)** | **개별** |  |
| **백태영 : UI 화면 설계 4장 (App)** |
| **이경원 : UI 화면 설계 2장 (Web)** |
| **장한별 : UI 화면 설계 2장 (Web)** |
| **김철연 : UI 화면 설계 2장 (Web)** |
| **11:00 ~ 12:30** | **장재영 : UI 화면 설계 8장 (App) (2번째 작업)** | **개별** |  |
| **백태영 : UI 화면 설계 8장 (App)** |
| **이경원 : UI 화면 설계 4장 (Web)** |
| **장한별 : UI 화면 설계 4장 (Web)** |
| **김철연 : UI 화면 설계 4장 (Web)** |
| **12:30 ~ 13:30** | **중간 확인 및 다음 작업 진행** | **통합**  **및**  **개별** |  |
| **13:30 ~ 14:30** | **점심시간** |  |  |
| **14:30 ~ 16:15** | **장재영 : 피드백 이후 UI 설계 10장** | **개별 작업** |  |
| **백태영 : UI 화면 설계 10장** |
| **장한별 : UI 화면 설계 5장** |
| **이경원 : UI 화면 설계 5장** |
| **김철연 : UI 화면 설계 5장** |
| **16:15 ~ 16:30** | **팀 진행 상황 중간 체크 및 팀원간 작업 속도를 고려하여**  **작업량 재 할당** | **중간**  **확인** |  |
| **16:30 ~ 18:00** | **장재영 : UI 화면 설계 11~12장** | **개별 작업** |  |
| **백태영 : UI 화면 설계 11~12장** |
| **장한별 : UI 화면 설계 6~7장** |
| **이경원 : UI 화면 설계 6~7장** |
| **김철연 : UI 화면 설계 6~7장** |
| **18:00 ~ 19:00** | **저녁시간** |  |  |
| **19:00 ~ 21:00** | **장재영 : UI 화면 설계 13~14장** | **개별**  **작업** |  |
| **백태영 : UI 화면 설계 13~14장** |
| **장한별 : UI 화면 설계 8장** |
| **이경원 : UI 화면 설계 8장** |
| **김철연 : UI 화면 설계 8장** |
| **21:00 ~ 21:30** | **상황 체크** | **통합**  **작업** |  |
| **21:30 ~ 23:00** | **개별 작업 보완 및 시간이 확보 될 시 추가로 UI 설계 진행** | **개별**  **작업** |  |
| **FEED BACK NOTE. 1차 피드백 요청 시간 14시 30분**  **2차 피드백 요청 시간 19시 30분** | | | |

**프로젝트 업무 일정(Vol1)**